1. 目前进度：

已完成太平洋汽车网自动登录，自动评论开发功能开发；

已完成水军平台管理后台主体框架开发；

已完成水军系统阿里云服务环境部署，具体服务可访问：

<http://47.106.227.96:8668/index>

1. 一期需求功能用时拆分：

新浪微博评论点赞（4人/天）

汽车之家（14人/天）

易车网（4人/天）

太平洋汽车（4人/天）

爱卡汽车（4人/天）

对接打码平台（8人/天）

对接VPS ，记录账号IP，动态切换（6人/天）

批量登录（6人/天）

后台

任务管理（6人/天）

账号管理（4人/天）

1. 技术难点分析：

对接VPS （可靠方案：阿里云VPS, 亚马逊VPS， Vultr， 搬瓦工）

批量登录（易车网，太平洋汽车，爱卡汽车已攻克，新浪微博评论点赞评估技术可以攻克）

汽车之家短期可以通过VPS动态IP+水军系统IP记录+打码平台验证解决，长期会研究如何绕过汽车之家验证

附打码平台方案：

<https://www.kancloud.cn/chensuilong/jiyan/388518>

<http://www.ruokuai.com/Mobilerk>

附路明软件解决方案：

<http://www.qunfasoft.com/index.html>

1. 团队人数：3人（全部BAT背景，5年以上开发经验，有丰富带团队能力）